    O trabalho pós Release 1 se iniciou com o grupo de duas pessoas de EPS e seis MDS , tinhamos uma grande preocupação com o ritmo e a documentação , já que devido ao baixo de numero issues fomos muito criticados pela professora na Release 1 . O g grupo acreditava que nosso ritmo estava baixo , que nosso problema era meramente documentação já que tínhamos muitos Commits sem referenciar a nenhuma issue. Na primeira semana começamos a desenvolver as funcionalidades que fariamos ao longo das Sprints seguintes : captura dos dados da oferta das matérias , do histórico do aluno e telas de acordo com o protótipo de alta fidelidade . Estavam presentes na primeira reunião pos Release 1 Marcos ,

Sprint Pós release 1	Objetivo	Pauta da reunião	membros presentes	Tipo de reunião	Avaliação
1	Capatura de dados do pre requisito e do historico do aluno e telas	Critica da professora / melhorias introduzidas no trabalho / identificar próximos trabalhos	Wagner , Lucas , Marcos , Matheus e Emanuel.	Deliberativa	Os objetivos foram atingidos
2	Captura de dados do pre requisito e do histórico do aluno e telas	Levantar empecilhos ao trabalho do grupo / identificar próximos trabalhos	Wagner , Thiago , Felipe e Emanuel.	Não deliberativa	Objetivos não cumpridos devido a poucos membros
3	Captura de dados da oferta , do pre requisito , do histórico do aluno e telas	Levantar empecilhos ao trabalho do grupo / identificar próximos trabalhos	Wagner , Thiago e Emanuel	Não deliberativa	Objetivos não cumpridos devido a poucos membros na reunião reunião por Discord , mudança na forma como as reuniões estão sendo organizadas e chamadas
4	Captura de dados de pre requisitos e do histórico do aluno e telas	Levantar empecilhos ao trabalho do grupo / identificar próximos trabalhos	Wagner e Matheus	Deliberativa	Os objetivos foram cumpridos ,mas a reunião teve pouca ,mas mesmo tomamos decisão
5	Captura de dados de pre requisitos e do histórico do aluno e telas	Levantar empecilhos ao trabalho do grupo / identificar próximos trabalhos / conversa com o professor Joenio a respeito do projeto	Wagner , Matheus , Thiago e Felipe	Deliberativa	Os objetivos foram cumpridos
6	Resolver bugs na extensão , estender a extensão para todos os campi , Captura de dados do histórico do aluno e telas	Levantar empecilhos ao trabalho do grupo / padronização para issue / identificar próximos trabalhos	Wagner , Matheus , Thiago e Felipe	Deliberativa	Os objetivos foram cumpridos foram muito bem atingidos já que muitos bugs foram resolvidos e muitas issues foram fechadas
7	Documento de visão , Documento de arquitetura , Post Mortem	Fechamento dos documentos	Wagner , Matheus , Thiago e Felipe	Deliberativa	Os objetivos foram cumpridos já que os documentos foram finalizados .

,

A Sprint 2 pós release 1 foi dada continuidade as historias de usuário da Sprint 1 pós Release 1 houve a sugestão do Emanuel para que o grupo focalizasse na macro historia de desligamento, uma vez que ela inclui o desligamento tanto por numero de créditos quanto por reprovação e poderia ser feita a partir da captura dos dados do histórico do aluno . O grupo demorou um pouco para começar a desenvolver esta macro historia, na verdade, esta macro historia só foi iniciada na Sprint 5 pós Release.